## Slide 1
DASHBOARD PER PROGETTI MULTIPLI
DASHBOARD PER PROGETTI MULTIPLI
NOME DELL'AZIENDA
00/00/0000
Indirizzo
Telefono di contatto
Indirizzo web
Indirizzo e-mail
IL TUO
LOGO
PREPARATO DA |  | TITOLO |  | DATA | 
APPROVATO DA |  | TITOLO |  | DATA | 

## Slide 2
TABELLA DI CONTENUTI | 
DASHBOARD PER PROGETTI MULTIPLI | SOMMARIO
Timeline di consegna
Giorni per progetto
Allocazione risorse
Finanziamento del progetto
Analisi del rischio e rischio totale
Azioni aperte e in sospeso
Report di progetto

## Slide 3
TIMELINE DI CONSEGNA
Chart: 
| Progetto A | Progetto B | Progetto C | Progetto D | Progetto E | Progetto F | Progetto G | Progetto H | Progetto J | Progetto K | Progetto L | Progetto M | Progetto N | Progetto P
FINE | 45839 | 45879 | 46082 | 45873 | 45962 | 46042 | 45931 | 45899 | 46001 | 45976 | 45992 | 45992 | 46001 | 46063
INIZIO | 45782 | 45787 | 45818 | 45830 | 45852 | 45852 | 45870 | 45883 | 45901 | 45931 | 45931 | 45962 | 45971 | 45992

## Slide 4
GIORNI PER PROGETTO
Chart: GIORNI per PROGETTO
| Progetto A | Progetto B | Progetto C | Progetto D | Progetto E | Progetto F | Progetto G | Progetto H | Progetto J | Progetto K | Progetto L | Progetto M | Progetto N | Progetto P
N. GIORNI | 57 | 92 | 264 | 43 | 110 | 190 | 61 | 16 | 100 | 45 | 61 | 30 | 30 | 71

## Slide 5
ALLOCAZIONE RISORSE
Chart: 
| Progetto A | Progetto B | Progetto C | Progetto D | Progetto E | Progetto F | Progetto G | Progetto H | Progetto J | Progetto K | Progetto L | Progetto M | Progetto N | Progetto P
NUMERO DI MEMBRI DEL TEAM | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5

## Slide 6
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Chart: 
| Progetto A | Progetto B | Progetto C | Progetto D | Progetto E | Progetto F | Progetto G | Progetto H | Progetto J | Progetto K | Progetto L | Progetto M | Progetto N | Progetto P
PROIEZIONE | 1000000 | 900000 | 860000 | 1000000 | 294000 | 123400 | 250500 | 127200 | 80000 | 77000 | 65000 | 550000 | 45000 | 32500
EFFETTIVO | 880000 | 920000 | 850000 | 998050 | 280000 | 125000 | 246000 | 126000 | 79900 | 77000 | 65000 | 551000 | 42000 | 33000
PROMEMORIA | 120000 | -20000 | 10000 | 1950 | 14000 | -1600 | 4500 | 1200 | 100 | 0 | 0 | -1000 | 3000 | -500

## Slide 7
ANALISI DEL RISCHIO E RISCHIO TOTALE
Chart: 
| Progetto A | Progetto B | Progetto C | Progetto D | Progetto E | Progetto F | Progetto G | Progetto H | Progetto J | Progetto K | Progetto L | Progetto M | Progetto N | Progetto P
ALTO | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5
MEDIO | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0
BASSO | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2
Chart: 
ALTO | 52
MEDIO | 44
BASSO | 48
TOTALE RISCHIO

## Slide 8
AZIONI APERTE E IN SOSPESO
Chart: 
| Progetto A | Progetto B | Progetto C | Progetto D | Progetto E | Progetto F | Progetto G | Progetto H | Progetto J | Progetto K | Progetto L | Progetto M | Progetto N | Progetto P
QUESTIONI APERTE | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2
REVISIONI APERTE | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
AZIONI IN ATTESA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
Chart: 
QUESTIONI APERTE | 18
REVISIONI APERTE | 16
AZIONI IN ATTESA | 27
AZIONE TOTALE

## Slide 9
NOME DEL PROGETTO | SCHEDULAZIONE | BUDGET | RISORSE | RISCHI | PROBLEMI | COMMENTI
Progetto A |  |  |  |  |  | 
Progetto B |  |  |  |  |  | 
Progetto C |  |  |  |  |  | 
Progetto D |  |  |  |  |  | 
Progetto E |  |  |  |  |  | 
Progetto F |  |  |  |  |  | 
Progetto G |  |  |  |  |  | 
Progetto H |  |  |  |  |  | 
Progetto J |  |  |  |  |  | 
Progetto K |  |  |  |  |  | 
Progetto L |  |  |  |  |  | 
Progetto M |  |  |  |  |  | 
Progetto N |  |  |  |  |  | 
Progetto P |  |  |  |  |  | 
REPORT DI PROGETTO

## Slide 10
DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.