**ESEMPIO DI MODELLO PER REQUISITI DI PRODOTTI AGILE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME** | Sistema di tracciamento Beta per prodotti | **DATA DI INIZIO** | **DATA DI FINE** | **PROGRESSI COMPLESSIVI** |  |  |
| **PROJECT MANAGER** | Brent Williams | 02/09 | 10/10 | 35% |  |  |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **A RISCHIO** | **NOME DELL’ATTIVITÀ** | **TIPO DI FUNZIONALITÀ** | **RESPONSABILE** | **STORY POINT** | **INIZIO** | **FINE** | **DURATA** in giorni | **STATO** | **COMMENTI** |
| No | SPRINT 1 |   | Alex B. |   | 03/09 | 13/09 | 11 | Completo |   |
| No | Funzionalità 1 |   | Frank C. |   | 03/09 | 07/09 | 5 | Completo |   |
| Sì | Funzionalità 2 |   | Jacob S. |   | 07/09 | 12/09 | 6 | Non iniziato |   |
| No | Funzionalità 3 |   | Jacob S. |   | 09/09 | 13/09 | 5 | In corso |   |
| No | SPRINT 2 |   | Jacob S. |   | 16/09 | 24/09 | 9 | Completo |   |
| Sì | Funzionalità 4 |   | Alex B. |   | 16/09 | 17/09 | 2 | Approvato |   |
| No | Funzionalità 5 |   | Frank C. |   | 17/09 | 21/09 | 5 | In sospeso |   |
| No | Funzionalità 6 |   | Shari W. |   | 22/09 | 24/09 | 3 | Completo |   |
| No | SPRINT 3 |   | Shari W. |   | 24/09 | 05/10 | 12 | Non iniziato |   |
| No | Funzionalità 7 |   | Alex B. |   | 24/09 | 29/09 | 6 | Non iniziato |   |
| No | Funzionalità 8 |   | Kennedy K. |   | 27/09 | 02/10 | 6 | Non iniziato |   |
| No | Funzionalità 9 |   | Jacob S. |   | 02/10 | 05/10 | 4 | Non iniziato |   |

|  |
| --- |
| REQUISITI |
| 1. USER STORY |
| In quanto cliente, voglio poter tracciare lo stato degli ordini così che potrò pianificare le attività di conseguenza. |
| CRITERI DI ACCETTAZIONE | • Il cliente dovrebbe poter vedere gli aggiornamenti dello stato degli ordini in tempo reale.• In caso di cambiamenti importanti dello stato dovrebbero essere inviate notifiche. |
| 2. DESCRIZIONE |
| NOME FUNZIONALITÀ / REQUISITO | Sistema di tracciamento degli ordini |
| DESCRIZIONE | Sviluppa un sistema che consenta ai clienti di tracciare lo stato degli ordini, dal loro inserimento fino alla consegna. | PRIORITÀ | **Alto** |
| STIMA | Story a 8 punti |
| 3. DIPENDENZE |
| USER STORY DIPENDENTI | Nessuno |
| DIPENDENZE ESTERNE | Integrazione con API del servizio corriere per aggiornamenti in tempo reale. |
| 4. CRITERI DI ACCETTAZIONE |
| CRITERIO 1 | I clienti possono vedere lo stato attuale (ad es. in elaborazione, spedito, consegnato) quando accedono. |
| CRITERIO 2 | Vengono inviate notifiche tramite e-mail e notifiche push sull’app per dispositivi mobili. |
| 5. IPOTESI E VINCOLI |
| **IPOTESI** |
| I clienti dispongono di connessioni internet stabili per gli aggiornamenti in tempo reale. |
| **VINCOLI** |
| L’allocazione del budget per integrazione API di terze parti è limitata. |
| 6. RISCHI E MITIGAZIONE |
| RISCHIO  | IMPATTO | MITIGAZIONE |
| Potenziali ritardi nell’integrazione API dai corrieri. | Potrebbero ritardare l’implementazione della funzionalità di tracciamento in tempo reale. | Esplora API corriere alternative e sviluppa un piano di fallback. |
| 7. PIANO DI ITERAZIONE / RILASCIO |  |  |  |
| **ITERAZIONE: Sprint 5** |
| USER STORY INCLUSE | Sistema di tracciamento degli ordini, miglioramenti dei profili utente |
| DATA DI COMPLETAMENTO PREVISTA | Fine dello sprint |
| 8. NOTE DI REVISIONE E RETROSPETTIVA |  |
| NOTE DI REVISIONE | Sistema di tracciamento degli ordini implementato correttamente. Alcuni utenti hanno segnalato notifiche in ritardo. |
| RETROSPETTIVA | Migliora le prestazioni del sistema di notifica per gli sprint futuri. |

|  |
| --- |
| **DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ**Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio. |