**[](https://it.smartsheet.com/try-it?trp=38165)ESEMPIO DI MODELLO PER REQUISITI DI PRODOTTI AGILE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOME** | | Sistema di tracciamento Beta per prodotti | | | **DATA DI  INIZIO** | **DATA DI  FINE** | **PROGRESSI COMPLESSIVI** |  |  |
| **PROJECT MANAGER** | | Brent Williams | | | 02/09 | 10/10 | 35% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A RISCHIO** | **NOME DELL’ATTIVITÀ** | **TIPO DI FUNZIONALITÀ** | **RESPONSABILE** | **STORY POINT** | **INIZIO** | **FINE** | **DURATA** in giorni | **STATO** | **COMMENTI** |
| No | SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 03/09 | 13/09 | 11 | Completo |  |
| No | Funzionalità 1 |  | Frank C. |  | 03/09 | 07/09 | 5 | Completo |  |
| Sì | Funzionalità 2 |  | Jacob S. |  | 07/09 | 12/09 | 6 | Non iniziato |  |
| No | Funzionalità 3 |  | Jacob S. |  | 09/09 | 13/09 | 5 | In corso |  |
| No | SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 16/09 | 24/09 | 9 | Completo |  |
| Sì | Funzionalità 4 |  | Alex B. |  | 16/09 | 17/09 | 2 | Approvato |  |
| No | Funzionalità 5 |  | Frank C. |  | 17/09 | 21/09 | 5 | In sospeso |  |
| No | Funzionalità 6 |  | Shari W. |  | 22/09 | 24/09 | 3 | Completo |  |
| No | SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 24/09 | 05/10 | 12 | Non iniziato |  |
| No | Funzionalità 7 |  | Alex B. |  | 24/09 | 29/09 | 6 | Non iniziato |  |
| No | Funzionalità 8 |  | Kennedy K. |  | 27/09 | 02/10 | 6 | Non iniziato |  |
| No | Funzionalità 9 |  | Jacob S. |  | 02/10 | 05/10 | 4 | Non iniziato |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUISITI | | | | | |
| 1. USER STORY | | | | | |
| In quanto cliente, voglio poter tracciare lo stato degli ordini così che potrò pianificare le attività di conseguenza. | | | | | |
| CRITERI DI ACCETTAZIONE | • Il cliente dovrebbe poter vedere gli aggiornamenti dello stato degli ordini in tempo reale. • In caso di cambiamenti importanti dello stato dovrebbero essere inviate notifiche. | | | | |
| 2. DESCRIZIONE | | | | | |
| NOME FUNZIONALITÀ / REQUISITO | Sistema di tracciamento degli ordini | | | | |
| DESCRIZIONE | Sviluppa un sistema che consenta ai clienti di tracciare lo stato degli ordini, dal loro inserimento fino alla consegna. | | | PRIORITÀ | **Alto** |
| STIMA | Story a 8 punti | | | | |
| 3. DIPENDENZE | | | | | |
| USER STORY DIPENDENTI | Nessuno | | | | |
| DIPENDENZE ESTERNE | Integrazione con API del servizio corriere per aggiornamenti in tempo reale. | | | | |
| 4. CRITERI DI ACCETTAZIONE | | | | | |
| CRITERIO 1 | I clienti possono vedere lo stato attuale (ad es. in elaborazione, spedito, consegnato) quando accedono. | | | | |
| CRITERIO 2 | Vengono inviate notifiche tramite e-mail e notifiche push sull’app per dispositivi mobili. | | | | |
| 5. IPOTESI E VINCOLI | | | | | |
| **IPOTESI** | | | | | |
| I clienti dispongono di connessioni internet stabili per gli aggiornamenti in tempo reale. | | | | | |
| **VINCOLI** | | | | | |
| L’allocazione del budget per integrazione API di terze parti è limitata. | | | | | |
| 6. RISCHI E MITIGAZIONE | | | | | |
| RISCHIO | | IMPATTO | | MITIGAZIONE | |
| Potenziali ritardi nell’integrazione API dai corrieri. | | Potrebbero ritardare l’implementazione della funzionalità di tracciamento in tempo reale. | | Esplora API corriere alternative e sviluppa un piano di fallback. | |
| 7. PIANO DI ITERAZIONE / RILASCIO | | |  |  |  |
| **ITERAZIONE: Sprint 5** | | | | | |
| USER STORY INCLUSE | Sistema di tracciamento degli ordini, miglioramenti dei profili utente | | | | |
| DATA DI COMPLETAMENTO PREVISTA | Fine dello sprint | | | | |
| 8. NOTE DI REVISIONE E RETROSPETTIVA | | | | |  |
| NOTE DI REVISIONE | Sistema di tracciamento degli ordini implementato correttamente. Alcuni utenti hanno segnalato notifiche in ritardo. | | | | |
| RETROSPETTIVA | Migliora le prestazioni del sistema di notifica per gli sprint futuri. | | | | |

|  |
| --- |
| **DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ**  Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio. |