MODELLO DI PIANO DI PROGETTO DI UNA PAGINA

| NOME DEL PROGETTO |  |  |  | PROJECT MANAGER |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DELIVERABLE DI PROGETTO |  |  |  |  |  |
| DICHIARAZIONE DELL'AMBITO |  |  |  |  |  |
| DATA DI INIZIO | 02/09/20XX | DATA DI FINE | 10/10/20XX | AVANZAMENTO GENERALE | 37% |

| N. WBS | NOME DELL’ATTIVITÀ | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | COMMENTI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fissare la riunione introduttiva | Alex B. | 02/09 | 03/09 | 2 | Completato |  |
|  | Concordare gli obiettivi | Frank C. | 03/09 | 07/09 | 5 | Completato |  |
|  | Requisiti dettagliati | Jacob S. | 07/09 | 12/09 | 6 | Completato |  |
|  | Requisiti dell'hardware | Jacob S. | 09/09 | 11/09 | 3 | Scaduto |  |
|  | Piano definitivo delle risorse | Jacob S. | 11/09 | 15/09 | 5 | In corso |  |
|  | Personale | Alex B. | 16/09 | 17/09 | 2 | In corso |  |
|  | Requisiti tecnici | Frank C. | 17/09 | 21/09 | 5 | In sospeso |  |
|  | Sviluppo DB | Shari W. | 22/09 | 24/09 | 3 | Rev. Rich. |  |
|  | Sviluppo API | Shari W. | 23/09 | 27/09 | 5 | Approvato |  |
|  | Client UI | Alex B. | 25/09 | 29/09 | 5 | Non iniziato |  |
|  | Test | Kennedy K. | 24/09 | 02/10 | 9 | Non iniziato |  |
|  | Sviluppo completato | Jacob S. | 02/10 | 05/10 | 4 | Non iniziato |  |
|  | Configurazione hardware | Alex B. | 05/10 | 07/10 | 3 | Non iniziato |  |
|  | Test di sistema | Kennedy K. | 06/10 | 09/10 | 4 | Non iniziato |  |
|  | Avvio |  | 10/10 | 10/10 | 1 | Non iniziato |  |

MODELLO DI PIANO DI PROGETTO DI UNA PAGINA

| NOME DEL PROGETTO |  |  |  | PROJECT MANAGER |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DELIVERABLE DI PROGETTO |  |  |  |  |  |  |
| DICHIARAZIONE DELL'AMBITO |  |  |  |  |  |  |
| DATA DI INIZIO |  | DATA DI FINE |  | AVANZAMENTO GENERALE |  |

| N. WBS | NOME DELL’ATTIVITÀ | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | COMMENTI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ Qualsiasi articolo, modello o informazione è fornito da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci per mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni è pertanto strettamente a proprio rischio.